**1. Разработка продукта:**

* **Этапы разработки:**
  + **Анализ требований:** 1–2 недели.
  + **Проектирование архитектуры:** 2–4 недели.
  + **Разработка MVP (минимально жизнеспособного продукта):** 4–8 недель.
  + **Тестирование и отладка:** 2–4 недели.
  + **Внедрение и запуск:** 1–2 недели.
* **Итого:** Около 10–20 недель (2,5–5 месяцев).

**2. Регистрация бизнеса:**

* **Индивидуальный предприниматель (ИП):**
  + **Подготовка документов:** 1–3 дня.
  + **Подача заявления в налоговую инспекцию:** 1 день.
  + **Рассмотрение и регистрация:** 3 рабочих дня.
  + **Итого:** Около 1 недели.
* **Общество с ограниченной ответственностью (ООО):**
  + **Подготовка документов:** 3–5 дней.
  + **Подача заявления в налоговую инспекцию:** 1 день.
  + **Рассмотрение и регистрация:** 3 рабочих дня.
  + **Итого:** Около 1–2 недель.

**Примечание:** Сроки могут варьироваться в зависимости от региона и специфики проекта.

**Рекомендации:**

* **Параллельное выполнение задач:** Начните процесс регистрации бизнеса одновременно с этапами разработки, чтобы оптимизировать время.
* **Консультация с юристом:** Обратитесь к специалисту для ускорения процесса регистрации и избежания ошибок.

Таким образом, при эффективном планировании и параллельном выполнении задач, запуск продукта и регистрация бизнеса могут быть завершены в течение 3–6 месяцев.